УТВЕРЖДЕН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(А.Н. Кудрявцев)

Отчет

о деятельности муниципального казенного учреждения города Перми

«Управление технического заказчика»

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

(по состоянию на 01.01.2019 г.)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» |
| Сокращенное наименование | МКУ «УТЗ» |
| Юридический адрес | 614007, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.,Народовольческая, 42 |
| Фактический адрес | 614007, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.,Народовольческая, 42 |
| Телефон/факс/электронная почта | 7(342)211-70-49, [muus23@rambler.ru](mailto:muus23@rambler.ru) |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Кудрявцев Андрей Николаевич, 7(342)211-70-49 |
| Документ, подтверждающий государственную регистрацию некоммерческой организации (номер, дата выдачи) | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 59 № 004395571 от 18.10.2012, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 03.04.2015, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 09.12.2015.  Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г.Перми серия 59 № 004888812 от 29.12.2011. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | - |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | - |

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень  разрешительных документов,  на основании которых  учреждение осуществляет  деятельность, с указанием  номеров, даты выдачи  и срока действия) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.  1.1  1.2  1.3  1.4 | Основные виды деятельности  Организация работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности местного значения, финансируемых за счет средств бюджета города Перми, а так же средств федерального, регионального бюджета и внебюджетных источников при софинансировании расходов.  Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности местного значения, финансируемых за счет средств бюджета города Перми, а так же средств федерального, регионального бюджета и внебюджетных источников при софинансировании расходов.  Осуществление проектного управления реализации инвестиционных проектов.  Осуществление контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное». | Постановление администрации города Перми № 103 от 27.02.2015 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 28.11.2011 № 782 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» путем изменения типа существующего муниципального учреждения "Управление строительства города Перми".  Устав муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика», утвержденный распоряжением начальника управления капитального строительства администрации города Перми от 28.04.2015 № СЭД-34-01-05-1 (в ред. от 29.09.2015, в ред. от 21.05.2018).  Член саморегулируемой организации Союз СРО «АПО».  Член саморегулируемой организации Союз строителей Пермского края. |
| 2.  2.1 | Виды деятельности, не являющиеся основными  Казенное учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. |

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функций | Количество штатных  единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 59,5 | 59,5 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Непрофильные функции | - | - | - | - |

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | 2017 | 2018 | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые  потребителям в соответствии с  муниципальным заданием [<\*>](#Par1768) | - | - | - |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату | - | - | - |

-----------------------------------------------------------------

<\*> Заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1.5. Информация о количественном составе, средней заработной плате, квалификации работников учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2017 | | Год 2018 | |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц\* | штук | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 2 | Количество работников учреждения | человек | 50 | 48 | 48 | 50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\*\* |  |  |  |  |  |
|  | Директор |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Заместитель директора, главный инженер |  | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | Главный бухгалтер |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»** | | | | | |
|  | Начальник отдела, начальник административно-хозяйственного отдела |  | 7 | 6 | 6 | 6 |
|  | **Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»** | | | | | |
|  | Заместитель главного бухгалтера |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ведущий инженер, ведущий инженер-сметчик, ведущий инженер по размещению, ведущий экономист, ведущий бухгалтер, ведущий юрисконсульт |  | 25 | 24 | 24 | 23 |
|  | Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории, юрисконсульт 1 категории, инженер (системный администратор) 1 категории |  | 6 | 5 | 5 | 5 |
|  | Инженер 11 категории, бухгалтер 11 категории, экономист 11 категории, юрисконсульт 11 категории |  | - | - | - | - |
|  | Инженер (по технике безопасности) |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | **Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»** | | | | | |
|  | Заведующий хозяйством |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Инспектор по кадрам |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»** | | | | | |
|  | Делопроизводитель,  архивариус |  | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | **Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»** | | | | | |
|  | Водитель автомобиля |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | **Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы** | | | | | |
|  | Начальник общего отдела |  | - | - | 0 | 1 |
|  | Системный администратор |  | - | - | 0 | 1 |
|  | Специалист по размещению |  | - | - | 0 | 1 |
| 3.  3.1  3.2 | Квалификация работников\*\*\*  Уровень профессионального образования:  среднее  среднее специальное  высшее  Стаж работы:  0-5 лет  5-10 лет  10-15 лет  15-20 лет  Свыше 20 лет |  | 4  6  40  15  8  11  5  11 | 4  4  40  11  7  9  7  14 | 4  4  40  11  7  9  7  14 | 4  5  41  11  5  12  11  11 |
| 4 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 38189,07 | 43036,49 | 43036,49 | 41820,90 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Директор |  | 112926,48 | 131128,43 | 131128,43 | 152632,72 |
|  | Заместитель директора, главный инженер |  | 70836,04 | 78687,91 | 78687,91 | 84432,38 |
|  | Главный бухгалтер |  | 74471,90 | 79853,13 | 79853,13 | 77110,44 |
|  | Начальник отдела, начальник административно-хозяйственного отдела |  | 50605,59 | 58172,71 | 58172,71 | 51119,79 |
|  | Заместитель главного бухгалтера |  | 39901,03 | 46781,33 | 46781,33 | 44380,12 |
|  | Ведущий инженер, ведущий инженер-сметчик, ведущий инженер по размещению, ведущий экономист, ведущий бухгалтер, ведущий юрисконсульт |  | 32332,97 | 37277,67 | 37277,67 | 36557,07 |
|  | Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории, юрисконсульт 1 категории, инженер (системный администратор) 1 категории |  | 25188,02 | 29702,65 | 29702,65 | 30824,50 |
|  | Инженер (по технике безопасности) |  | 21415,30 | 21213,65 | 21213,65 | 21547,22 |
|  | Инспектор по кадрам |  | 21596,71 | 24575,59 | 24575,59 | 22123,35 |
|  | Делопроизводитель,  архивариус |  | 19252,05 | 23595,63 | 23595,63 | 31730,61 |
|  | Заведующий хозяйством |  | 18068,97 | 22478,25 | 22478,25 | 20919,27 |
|  | Водитель автомобиля |  | 18264,52 | 22402,47 | 22402,47 | 25811,49 |
|  | Начальник общего отдела |  | - | - | - | 30293,57 |
|  | Системный администратор |  | - | - | - | 28748,64 |
|  | Специалист по размещению |  | - | - | - | 30937,00 |

--------------------------------

\* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

\*\* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

\*\*\* Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  показателей | Ед. изм. | 2017 | 2018 | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс. руб. | 780147,79 | 908067,96 | +16,39691 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс. руб. | 768897,02 | 884316,06 | +15,01099 |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0,7 | 8,0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - |  |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - |  |

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2017 | 2018 | Из­ме­не­ние сум­мы за­дол­жен­но­сти от­но­си­тель­но пре­ды­ду­ще­го от­чет­но­го го­да, % | При­чи­ны об­ра­зо­ва­ния про­сро­чен­ной кре­ди­тор­ской за­дол­жен­но­сти, де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, не­ре­аль­ной к взы­ска­нию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | 89819,53 | 72357,23 | -19,4415 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 65352,90 | 64310,40 | -1,5952 | x |
|  | 94211301994040000130 |  | 317,56 | 316,31 | -0,3935 |  |
|  | 94211302994040000130 |  | 61576,92 | 60419,81 | -1,8791 |  |
|  | 94211690040040000140 |  | 3356,51 | 3472,38 | 3,4521 |  |
|  | 94211402042040000410 |  | 97,05 | 97,05 | - |  |
|  | 94211402042040000440 |  | 4,85 | 4,85 | - |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 24466,63 | 8046,83 | -67,1110 | x |
|  | 94201139710000590119 |  | - | 79,77 | - |  |
|  | 94201139710000590244 |  | 111,43 | 187,81 | 68,5453 |  |
|  | 94201139190021230243 |  | - | 133,57 | - |  |
|  | 94207022420141170414 |  | 8080,87 | - | -100,0 |  |
|  | 94207022420141180414 |  | 225,29 | - | -100,0 |  |
|  | 94207022420141590414 |  | 3229,11 | 3229,11 | - |  |
|  | 94207030510141440414 |  | 4394,50 | 4394,50 | - |  |
|  | 94207032420141390414 |  | 10,54 | 10,54 | - |  |
|  | 94209079150041010414 |  | - | 11,53 | - |  |
|  | 94211020510141420414 |  | 8414,89 | - | -100,0 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 85,44 | 85,44 | - | Истечение срока исковой давности по судебным решениям |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 2669,08 | 51,42 | -98,0735 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  | 2669,08 | 51,42 | -98,0735 | х |
|  | 94207030510141440414 |  | 441,30 | - | -100,0 |  |
|  | 94207022420141170414 |  | 85,83 | - | -100,0 |  |
|  | 94201139710000590831 |  | 2141,95 | 51,42 | -97,5999 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - |  |

2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) [<\*>](#Par1916)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2017 | | 2018 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами  (работами) учреждения | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам  услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |
| 1.2 | частично платными, из них по  видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по  видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Пункт 2.4 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2017 | | 2018 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от  оказания платных услуг  (выполнения работ) | тыс.  руб. | 0 | 104,2 | 0 | 1,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по  видам услуг (работ) | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по  видам услуг (работ) | тыс.  руб. | 0 | 104,2 | 0 | 1,2 |

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  услуги (работы) | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | | факт | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

2.7. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по  результатам  рассмотрения жалоб |
| 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие  в учреждение | - | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | - | - | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие  Главе города Перми | - | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермского края | - | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие  в прокуратуру города Перми | - | - | - |

2.8. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Ед.изм. | КБК | Утверждено лимитов бюджетных обязательств | Кассовый расход | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фонд оплаты труда учреждения | Руб. | 942 0113 9710000590 111 211 51170080 110000000000 0420010002 | 23 480 000,00 | 23 480 000,00 | 100% |
| 2 | Ежемесячные компенсационные выплаты | Руб. | 942 0113 9710000590 112 212 51170004 110000000000 0420010002 | 1 111,48 | 1 111,48 | 100% |
| 3 | Начисления на выплаты по оплате труда | Руб. | 942 0113 9710000590 119 213 51170003 110000000000 0420010002 | 7 090 900,00 | 6 994 025,87 | 99% |
| 4 | Интернет-провайдер | Руб. | 942 0113 9710000590 244 221 51170011 110000000000 0420010002 | 55 200,00 | 55 200,00 | 100% |
| 5 | Местная, внутризоновая, междугородняя связь, в том числе подключение к сети телефонной связи | Руб. | 942 0113 9710000590 244 221 51170012 110000000000 0420010002 | 176 472,38 | 176 472,38 | 100% |
| 6 | Почтовые расходы | Руб. | 942 0113 9710000590 244 221 51170014 110000000000 0420010002 | 17 700,00 | 17 700,00 | 100% |
| 7 | Транспортные услуги по перевозке должностных лиц | Руб. | 942 0113 9710000590 244 222 51170015 110000000000 0420010002 | 50 000,00 | 48 621,00 | 97% |
| 8 | Отопление, горячее водоснабжение, в том числе возмещение расходов | Руб. | 942 0113 9710000590 244 223 51170017 110000000000 0420010002 | 173 890,35 | 168 030,32 | 97% |
| 9 | Электроэнергия, в том числе возмещение расходов | Руб. | 942 0113 9710000590 244 223 51170018 110000000000 0420010002 | 272 234,18 | 227 187,89 | 83% |
| 10 | Холодное водоснабжение, водоотведение, в том числе возмещение расходов | Руб. | 942 0113 9710000590 244 223 51170019 110000000000 0420010002 | 15 752,48 | 12 852,38 | 82% |
| 11 | Содержание, эксплуатация и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе возмещение расходов | Руб. | 942 0113 9710000590 244 225 51170025 110000000000 0420010002 | 191 957,95 | 191 957,87 | 100% |
| 12 | Обслуживание и ремонт автомобиля | Руб. | 942 0113 9710000590 244 225 51170026 110000000000 0420010002 | 210 223,00 | 197 673,00 | 94% |
| 13 | Обслуживание и ремонт бытового оборудования | Руб. | 942 0113 9710000590 244 225 51170027 110000000000 0420010002 | 14 697,60 | 14 697,60 | 100% |
| 14 | Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка и ремонт картриджей | Руб. | 942 0113 9710000590 244 225 51170028 110000000000 0420010002 | 72 070,00 | 72 070,00 | 100% |
| 15 | Обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции | Руб. | 942 0113 9710000590 244 225 51170029 110000000000 0420010002 | 39 600,00 | 39 600,00 | 100% |
| 16 | Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации | Руб. | 942 0113 9710000590 244 225 51170030 110000000000 0420010002 | 41 828,50 | 41 828,50 | 100% |
| 17 | Услуги внештатных сотрудников | Руб. | 942 0113 9710000590 244 225 51170031 110000000000 0420010002 | 175 977,00 | 163 641,25 | 93% |
| 18 | Клининговые услуги, в том числе возмещение расходов | Руб. | 942 0113 9710000590 244 225 51170108 110000000000 0420010002 | 1 637,03 | 1 637,03 | 100% |
| 19 | Сопровождение справочно-правовых систем | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170020 110000000000 0420010002 | 440 119,38 | 440 119,38 | 100% |
| 20 | Приобретение и сопровождение программного обеспечения | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170021 110000000000 0420010002 | 1 086 035,84 | 1 086 035,82 | 100% |
| 21 | Простые (неисключительные) лицензии на использование программного обеспечения по защите информации | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170022 110000000000 0420010002 | 44 576,00 | 44 576,00 | 100% |
| 22 | Выдача и сопровождение средств квалифицированной электронной подписи | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170023 110000000000 0420010002 | 5 750,00 | 5 750,00 | 100% |
| 23 | Периодические печатные издания | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170032 110000000000 0420010002 | 22 802,00 | 22 802,00 | 100% |
| 24 | Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170033 110000000000 0420010002 | 33 100,00 | 32 800,00 | 99% |
| 25 | Охрана имущества и материальных ценностей, в том числе возмещение расходов | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170035 110000000000 0420010002 | 267 109,10 | 267 109,10 | 100% |
| 26 | Полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170036 110000000000 0420010002 | 40 848,95 | 40 848,95 | 100% |
| 27 | Образовательные услуги по профессиональной переподготовке (семинары) и повышение квалификации | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170055 110000000000 0420010002 | 98 300,00 | 98 300,00 | 100% |
| 28 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170067 110000000000 0420010002 | 48 907,61 | 48 907,61 | 100% |
| 29 | Страхование недвижимого имущества | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170081 110000000000 0420010002 | 8 100,00 | 8 100,00 | 100% |
| 30 | Страхование в соответствии с правилами саморегулируемой организации | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170082 110000000000 0420010002 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% |
| 31 | Информационно-консультационные услуги | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170083 110000000000 0420010002 | 224 000,00 | 224 000,00 | 100% |
| 32 | Кадастровые работы по подготовке технического плана, подготовка акта обследования на объекты незавершенного строительства | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170094 110000000000 0420010002 | 8 846,00 | 8 846,00 | 100% |
| 33 | Проведение строительно-технической экспертизы | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170099 110000000000 0420010002 | 95 000,00 | 95 000,00 | 100% |
| 34 | Мониторинг автотранспорта | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170100 110000000000 0420010002 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100% |
| 35 | Проведение технической экспертизы технических средств и оргтехники | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170105 110000000000 0420010002 | 9 100,00 | 9 100,00 | 100% |
| 36 | Выполнение работ по утилизации списанных технических средств и оргтехники | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170106 110000000000 0420010002 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100% |
| 37 | Проведение специальной оценки условий труда | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170107 110000000000 0420010002 | 97 653,00 | 84 027,00 | 86% |
| 38 | Рабочие станции (системный блок, монитор, устройства ввода информации/моноблок), ноутбук, планшетные компьютеры, телевизор | Руб. | 942 0113 9710000590 244 310 51170024 110000000000 0420010002 | 1 107 049,60 | 357 189,60 | 32% |
| 39 | Мебель | Руб. | 942 0113 9710000590 244 310 51170038 110000000000 0420010002 | 763 407,31 | 667 320,00 | 87% |
| 40 | Принтеры, многофункциональные устройства и копировальные аппараты (оргтехники), источники бесперебойного питания, бухгалтерские калькуляторы | Руб. | 942 0113 9710000590 244 310 51170039 110000000000 0420010002 | 266 466,00 | 95 196,00 | 36% |
| 41 | Носители информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации | Руб. | 942 0113 9710000590 244 310 51170044 110000000000 0420010002 | 11 050,00 | 11 050,00 | 100% |
| 42 | Приобретение оборудования, в том числе его монтаж, обслуживание и ремонт | Руб. | 942 0113 9710000590 244 310 51170046 110000000000 0420010002 | 25 500,00 | 25 500,00 | 100% |
| 43 | Отдельные материально-технические средства | Руб. | 942 0113 9710000590 244 310 51170052 110000000000 0420010002 | 908,00 | 908,00 | 100% |
| 44 | Запасные части (в том числе мониторов и системных блоков) для вычислительной техники | Руб. | 942 0113 9710000590 244 340 51170043 110000000000 0420010002 | 28 810,00 | 28 810,00 | 100% |
| 45 | Расходные материалы для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники | Руб. | 942 0113 9710000590 244 340 51170045 110000000000 0420010002 | 173 446,00 | 173 446,00 | 100% |
| 46 | Типографские работы по изготовлению бланков, удостоверений и иной печатной продукции | Руб. | 942 0113 9710000590 244 340 51170048 110000000000 0420010002 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100% |
| 47 | Канцелярские принадлежности, в том числе бумага | Руб. | 942 0113 9710000590 244 340 51170050 110000000000 0420010002 | 294 483,19 | 283 554,09 | 96% |
| 48 | Хозяйственные товары и принадлежности | Руб. | 942 0113 9710000590 244 340 51170051 110000000000 0420010002 | 49 107,86 | 49 107,86 | 100% |
| 49 | Горюче-смазочные материалы | Руб. | 942 0113 9710000590 244 340 51170053 110000000000 0420010002 | 253 253,41 | 253 253,41 | 100% |
| 50 | Судебные расходы | Руб. | 942 0113 9710000590 831 291 51170098 110000000000 0420010002 | 109 270,41 | 57 847,41 | 53% |
| 51 | Руб. | 942 0113 9710000590 831 296 51170098 110000000000 0420010002 | 2 211 739,39 | 2 211 739,39 | 100% |
| 52 | Налог на имущество | Руб. | 942 0113 9710000590 851 291 51170005 110000000000 0420010002 | 71 540,00 | 71 540,00 | 100% |
| 53 | Земельный налог | Руб. | 942 0113 9710000590 851 291 51170006 110000000000 0420010002 | 1 030 772,00 | 1 030 772,00 | 100% |
| 54 | Транспортный налог | Руб. | 942 0113 9710000590 852 291 51170007 110000000000 0420010002 | 16 150,00 | 16 150,00 | 100% |
| 55 | Государственная пошлина, штрафы, пени | Руб. | 942 0113 9710000590 852 291 51170008 110000000000 0420010002 | 37 124,00 | 800,00 | 2% |
| 56 | Членские взносы и целевой взнос | Руб. | 942 0113 9710000590 853 296 51170009 110000000000 0420010002 | 145 000,00 | 145 000,00 | 100% |
| 57 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания для размещения муниципального архива | Руб. | 942 0113 9190021230 243 225 11170075 110000000000 0216010001 | 44 086 870,00 | 8 983 692,00 | 20% |
| 58 | Подключение к системе теплоснабжения муниципального архива | Руб. | 942 0113 9190021230 243 226 11170066 110000000000 0216010001 | 133 569,00 | 133 568,45 | 100% |
| 59 | Авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту здания для размещения муниципального архива | Руб. | 942 0113 9190021230 243 226 11170078 110000000000 0216010001 | 93 400,00 | 0,00 | 0% |
| 60 | Изготовление технического плана для строительства пожарного водоема в микрорайоне Оборино Кировского района города Перми | Руб. | 942 0314 1420341050 414 226 82170058 610003030000 0101020001 | 37 200,00 | 37 200,00 | 100% |
| 61 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Оборино Кировского района города Перми | Руб. | 942 0314 1420341050 414 310 82170076 610003030000 0101020001 | 2 095 229,00 | 2 063 579,46 | 98% |
| 62 | Изготовление технического плана на пожарный водоем в микрорайоне Январский по ул. Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми | Руб. | 942 0314 1420341980 244 226 82170093 110000000000 0401010007 | 23 151,00 | 23 151,00 | 100% |
| 63 | Изготовление технического плана на пожарный водоем в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | Руб. | 942 0314 1420341990 244 226 82170093 110000000000 0401010007 | 12 752,00 | 12 752,00 | 100% |
| 64 | Авторский надзор за строительно-монтажными работами по реконструкции здания МАДОУ "Детский сад № 409" г. Перми | Руб. | 942 0701 2410141690 414 226 31170084 610007190000 0103020002 | 44 721,24 | 44 721,24 | 100% |
| 65 | Выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ "Детский сад № 409" г. Перми | Руб. | 942 0701 2410141690 414 310 31170077 610007190000 0103020002 | 2 188 272,00 | 2 188 272,00 | 100% |
| 66 | Строительно-монтажные работы по реконструкции здания МАДОУ "Детский сад № 409" г. Перми | Руб. | 942 0701 2410141690 414 310 31170086 610007190000 0103020002 | 21 882 720,45 | 21 882 720,45 | 100% |
| 67 | Авторский надзор за выполнением работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ № 59" г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141170 414 226 31170078 610007020000 0103020001 | 586 904,00 | 586 901,30 | 100% |
| 68 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141170 414 226 31170089 610007020000 0103020001 | 188 936,72 | 188 936,72 | 100% |
| 69 | Технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 59» г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141170 414 226 31170091 610007020000 0103020001 | 8 463 937,33 | 8 463 937,33 | 100% |
| 70 | Технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141170 414 226 31170092 610007020000 0103020001 | 2 354 422,14 | 2 354 422,14 | 100% |
| 71 | Выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ № 59" г. Перми (выполнение работ по строительству) | Руб. | 942 0702 2420141170 414 310 31170076 610007020000 0103020001 | 2 741 860,00 | 2 741 860,00 | 100% |
| 72 | Авторский надзор за выполнением работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ № 42" г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141180 414 226 31170078 610007080000 0103020001 | 336 788,00 | 336 787,81 | 100% |
| 73 | Авторский надзор за выполнением работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ № 42" г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141180 414 226 31170084 610007080000 0103020001 | 198 968,24 | 198 968,24 | 100% |
| 74 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 42» г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141180 414 226 31170089 610007080000 0103020001 | 340 759,69 | 340 759,69 | 100% |
| 75 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МАОУ «СОШ № 42» г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141180 414 226 31170090 610007080000 0103020001 | 184 908,36 | 184 908,36 | 100% |
| 76 | Компенсация затрат на выполнение работ по переносу участков линии электропередач при строительстве нового корпуса МАОУ "СОШ № 42" г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141180 414 296 31170071 610007080000 0103020001 | 861 669,00 | 861 668,47 | 100% |
| 77 | Выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ № 42" г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141180 414 310 31170076 610007080000 0103020001 | 152 986 275,49 | 152 986 274,75 | 100% |
| 78 | Руб. | 942 0702 2420141180 414 310 31170085 610007080000 0103020001 | 50 782 799,12 | 50 782 799,12 | 100% |
| 79 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания МАОУ "СОШ № 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | Руб. | 942 0702 2420141590 414 226 31170088 610007110000 0103020001 | 7 073 000,00 | 7 073 000,00 | 100% |
| 80 | Выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "СОШ № 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | Руб. | 942 0702 2420141590 414 310 31170077 610007110000 0103020001 | 23 525 295,00 | 0,00 | 0% |
| 81 | Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях - выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ № 59" г. Перми (выполнение работ по строительству) | Руб. | 942 0702 24201R5200 414 310 31170076 211007020000 0103020001 | 56 565 615,60 | 56 565 252,37 | 100% |
| 82 | Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях - выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ № 59" г. Перми (выполнение работ по строительству) | Руб. | 942 0702 24201R5200 414 310 31170076 311007020000 0103020001 | 152 936 664,40 | 152 935 682,34 | 100% |
| 83 | Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразвательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста - выполнение работ по строительству "Реконструкция здания МАОУ "СОШ № 93" г. Пермь, ул. П.Осипенко, 46 (пристройка нового корпуса) | Руб. | 942 0702 24201SН071 414 310 31170077 611007110000 01030200001 | 9 158 870,00 | 0,00 | 0% |
| 84 | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований - выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ № 59" г. Перми (выполнение работ по строительству) | Руб. | 942 0702 24201SР040 414 310 31170076 211007020000 0103020001 | 52 000 020,00 | 52 000 020,00 | 100% |
| 85 | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований - выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ № 42" г. Перми (выполнение работ по строительству) | Руб. | 942 0702 24201SР040 414 310 31170076 211007080000 0103020001 | 83 271 153,76 | 83 271 153,76 | 100% |
| 86 | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований - выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ № 42" г. Перми (выполнение работ по строительству) | Руб. | 942 0702 24201SР041 414 310 31170076 611007080000 0103020001 | 27 757 052,00 | 27 757 052,00 | 100% |
| 87 | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований - авторский надзор за выполнением работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми (авторский надзор) | Руб. | 942 0702 24201SР042 414 226 31170078 611007020000 0103020001 | 137,00 | 137,00 | 100% |
| 88 | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований - выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми (работы по строительству) | Руб. | 942 0702 24201SР042 414 310 31170076 611007020000 0103020001 | 17 333 203,00 | 17 333 202,06 | 100% |
| 89 | Однократная привязка типовой проектной документации для строительства спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая,22 (в том числе оценка достоверности сметной стоимости) | Руб. | 942 0703 0510141440 414 226 33170087 610007170000 0107020005 | 461 301,09 | 461 301,09 | 100% |
| 90 | Выполнение работ по строительству спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 | Руб. | 942 0703 0510141440 414 310 33170076 610007170000 0107020005 | 18 390 389,00 | 300 043,32 | 2% |
| 91 | Выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В. Соломина" г. Перми | Руб. | 942 0703 2420141390  414 310 31170077 610007010000 0103020003 | 19 584 417,00 | 19 507 840,24 | 100% |
| 92 | Корректировка проектной документации на строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106 а г. Перми | Руб. | 942 0907 9150041010 414 226 92170062 610009010000 0109020002 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 100% |
| 93 | Технологическое присоединение к электрическим сетям приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106 а г. Перми | Руб. | 942 0907 9150041010 414 226 92170067 610009010000 0109020002 | 11 526,00 | 11 525,13 | 100% |
| 94 | Подключение к системе теплоснабжения при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | Руб. | 942 1102 0510141420 414 226 33170066 610011010000 0107020005 | 2 902 167,15 | 2 240 194,23 | 77% |
| 95 | Технологическое присоединение к электрическим сетям при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | Руб. | 942 1102 0510141420 414 226 33170067 610011010000 0107020005 | 1 431 070,97 | 1 431 070,97 | 100% |
| 96 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | Руб. | 942 1102 0510141420 414 226 33170068 610011010000 0107020005 | 282 011,64 | 282 011,64 | 100% |
| 97 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | Руб. | 942 1102 0510141420 414 226 33170069 610011010000 0107020005 | 143 606,70 | 143 606,70 | 100% |
| 98 | Авторский надзор за выполнением работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | Руб. | 942 1102 0510141420 414 226 33170078 610011010000 0107020005 | 113 350,58 | 113 349,49 | 100% |
| 99 | Руб. | 942 1102 0510141420 414 226 33170084 610011010000 0107020005 | 64 148,05 | 64 148,05 | 100% |
| 100 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | Руб. | 942 1102 0510141420 414 310 33170076 610011010000 0107020005 | 67 152 032,96 | 66 393 548,40 | 99% |
| 101 | Руб. | 942 1102 0510141420 414 310 33170085 610011010000 0107020005 | 25 558 967,57 | 25 558 967,57 | 100% |
|  | ВСЕГО |  |  | **899 126 189,25** | **810 318 299,08** | **90%** |

2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) [<\*>](#Par2014)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  услуги  (работы) | Объем услуг (работ),  ед. изм. | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Пункт 2.9 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным казенным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального казенного учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2017 | | Год 2018 | |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс.  руб. | 18534,00 | 18751,23 | 18751,23 | 36328,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.  руб. | 8566,37 | 8566,37 | 8566,37 | 26079,98 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 1.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | движимого имущества, всего | тыс.  руб. | 9967,63 | 10184,86 | 10184,86 | 10248,13 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 1.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс.  руб. | 8082,08 | 7577,33 | 7577,33 | 12222,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.  руб. | 7118,67 | 7077,31 | 7077,31 | 11845,38 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.  руб. | 963,41 | 500,02 | 500,02 | 376,70 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2017 | | Год 2018 | |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных  объектов недвижимого имущества | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления |  | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 3676,3 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 3676,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду\* | кв. м | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | - | - | - | - |
| 2.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | п.м | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | переданного в аренду\* | кв. м | - | - | - | - |
| 3.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | - | - | - | - |
| 4 | Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> В графах 4-7 по [строкам 2.1.1](#Par2158), [2.1.2](#Par2161), [3.1](#Par2180), [3.2](#Par2183) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Руководитель финансово-

экономической службы учреждения

(или иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С. Антипова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С. Антипова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.К.Горячих

(начальник управления капитального (подпись) (расшифровка подписи)

строительства администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)